**Совещание 1 (2 ноября)**

Первое собрание команды  
Обсуждение идей для проекта:  
Илья Басенко предлагал: Сайт с обзорами на игры, фильмы, книги; Сайт который строит маршрут-экскурсию по городу.

Даша Ряснянская предлагала: Сайт для вычисления коэффициентов побед в спорте; Приложение, которое считывает граффити, и при наведении на стену показывает его.

Атлашкин: интерактивная история.

Выбрали интерактивную историю.

Даша Жигулина назвала основных конкурентов на рынке: «Клуб Романтики». Предложила идею внешнего вида приложения.

Во время совещания решили, что это будет история о студенте, который в последнюю неделю пытается закрыть долги и не быть отчисленным.

Основные требования:

* Предоставить игроку возможность влиять на исход сюжета путём выбора ответа из нескольких предложенных
* Не загромождать игру огромным количеством текста, реплики не должны быть громоздкими.

**Совещание 2 (5 ноября)**

План:

* Пользовательские истории
* Вопросы по интерфейсу
* Новые идеи
* Действующие герои
* Название проекта

Ход собрания:   
Обсуждение названия: команда не смогла прийти к общему названию. Уточнены некоторые моменты по дизайну сайта.   
Решено добавить в игру 4-ех преподавателей.  
Принято решение рисовать модельки героев   
  
Басенко предложил вести систему рейтинга для отслеживания прогресса.   
Магомедов предложил сделать выбор персонажа, за которого пользователь играет.

Атлашкин предложил ввести систему авторизации по связке имя+пароль для корректной работы с разными пользователями и сохранения прогресса

Задания:   
Жигулина – нарисовать черновик интерфейса на бумаге

Ряснянская – видение проекта

Атлашкин – требования   
Басенко и Магомедов – сюжетная линия

**Совещание 3 (19 ноября)**

**План:**

* База данных
* Обсуждение интерфейса
* Название интерфейса
* Rest API
* Реализация проекта (React)

Ход совещание:

Обсуждение первой версии интерфейса.

Команда утвердила интерфейс.

Обсуждение названия.

Жигулина предложила «Игра на отчисление»   
Выбрано название

Изучили, что такое Rest API и как его использовать в проекте

Задачи:   
Жигулина, Магомедов – эскизы страниц

Ряснянская – user story

Атлашкин – DB, ERD

Басенко – ERD и сюжет

**Совещание 4 (21 ноября)**

**План:**

* Базы данных
* Окончательное формирование ТЗ
* Список задач
* Роли
* Список задач на неделю

Ход совещания:

Проверяли документацию  
Сформировано ТЗ

Составлен список задач на Trello

Разработка ERD

Окончательно распределение ролей

Задачи:

Жигулина, Магомедов – html скелет сайта

Атлашкин, Ряснянская – подключение БД и настройка Rest API

Басенко - сюжет